Додаток 1

до Програми

**Орієнтовний обсяг фінансування заходів розвитку водного господарства Сарненського району до 2021 року**

**Напрям 1.** Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь Сарненським УВГ

млн..грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Роки | | | | | | Всього за роками | Найменування завдання | Найменування показника | Роки | | | | | | Всього за роками |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Утримання водогосподарського меліоративного комплексу району | Площа осушених меліоративних земель  тис. га | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | Забезпечення експлуатації міжгосподарських державних і внутрішньо – господарських меліоративних систем млн... млн... | Всього по району | 2,69 | 2,55 | 2,92 | 2,88 | 3,00 | 2,83 | 16,87 |
| Сарненський р-н | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 1,75 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 11,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 0,35 | 0,28 | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 1,99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет | 0,29 | 0,22 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,14 | 1,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 1,94 |
| 2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем | Площа земель на які проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем  тис. га. |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем  млн... млн... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сарненський р-н |  | 0,7 | 1,3 |  | 1,7 | 2,2 | 5,9 |  | Всього по району |  | 1,00 | 1,86 |  | 2,43 | 3,14 | 8,43 |
|  | о.с. «Чемерно – Хвощуваат» |  |  |  |  |  |  |  |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о.с. «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 0,35 | 0,65 |  | 0,85 | 1,10 | 2,95 |  |
|  | о.с. «Гало» |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  | Обласний бюджет | 0,10 | 0,19 |  | 0,24 | 0,31 | 0,84 |  |
|  | о.с. «»Тинне – Зносичі |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  | Районний бюджет | 0,20 | 0,37 |  | 0,49 | 0,63 | 1,69 |  |
|  | о.с«Будашівська |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  | Інші джерела | 0,35 | 0,65 |  | 0,85 | 1,10 | 2,95 |  |
|  | о.с. «Камяне» |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .с. «Клітне» |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о.с. «»Чемерно –Радіжська |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о.с. «Вирка» |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього завданням   1. і 2   Напрям 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по району | 2,69 | 3,55 | 4,78 | 2,88 | 5,43 | 5,97 | 25,30 |
| в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 1,75 | 2,10 | 2,65 | 2,00 | 2,85 | 3,10 | 14,45 |
| Обласний бюджет | 0,35 | 0,38 | 0,51 | 0,30 | 0,61 | 0,68 | 2,83 |
| Районний бюджет | 0,29 | 0,42 | 0,66 | 0,22 | 0,77 | 0,77 | 3,13 |
| Інші джерела | 0,30 | 0,65 | 0,96 | 0,36 | 1,20 | 1,42 | 4,89 |

Додаток 2

до Програми

**Орієнтовний обсяг фінансування заходів розвитку водного господарства Сарненського району до 2021 року**

**Напрям 2.** Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів району, що користуються привозною та неякісною водою

млн. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Роки | | | | | | Всього за роками | Найменування завдання | Найменування показника | Роки | | | | | | Всього за роками |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Спорудження систем водопостачання | Протяжність групових водопроводів з розвідною мережею кілометрів |  | 1,4 | 1,4 | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 15,8 | Будівництво та рекон-струкція грунтових водопроводів (очисних споруд магі-стральних розвідних мереж)  млн. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарненський р-н |  | 1,4 | 1,4 | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 15,8 |  | Всього по району |  | 3,08 | 3,08 | 4,61 | 7,69 | 9,23 | 27,69 |
| Село Вири |  | 1,4 | 1,4 | 3,0 |  |  | 15,8 |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Село Гранітне |  |  |  | 0,6 | 4,6 | 4,8 | 10,0 |  | Державний бюджет |  | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,77 | 0,92 | 2,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районний бюджет |  | 0,77 | 0,77 | 1,15 | 1,92 | 2,31 | 6,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього завданням  2  Напрям 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по району |  | 3,08 | 3,08 | 4,61 | 7,69 | 9,23 | 27,69 |
| в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 |
| Обласний бюджет |  | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,77 | 0,92 | 2,77 |
| Районний бюджет |  | 0,77 | 0,77 | 1,15 | 1,92 | 2,31 | 6,92 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 3

до Програми

**Орієнтовний обсяг фінансування заходів розвитку водного господарства Сарненського району до 2021 року**

**Напрям 3.** Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь району від шкідливої дії вод

млн. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Роки | | | | | | Всього за роками | Найменування заходу | Джерела фінансування | Роки | | | | | | Всього за роками |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Будівництво, реконструкція, та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел, річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм. | Кількість збудованих реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд |  |  |  |  |  |  |  | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд  млн. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарненський р-н |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Всього по району |  |  |  | 0,69 |  |  | 0,69 |
| Капітальний ремонт дамби та гідротехнічної споруди на водоймі осушувальної системи «Федорівська» |  |  |  |  |  |  |  |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | 0,69 |  |  | 0,69 |
| Протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд, кілометрів |  |  |  |  |  |  |  | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд  млн. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарненський р-н | 0,85 |  |  |  |  |  | 0,85 |  | Всього по району | 0,40 |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 0,40 |  |  |  |  |  | 0,40 |
| Всього за завданням 1 напрям 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по району в тому числі держбюджет | 0,40 |  |  | 0,69 |  |  | 1,09 |

Додаток 4

до Програми

**Розрахунок**

**видатків на забезпечення експлуатації міжгосподарських державних і внутрішньогосподарських меліоративних систем «Районної програми розвитку меліорації і поліпшення екологічного стану осушених**

**угідь Сарненського району на 2016-2021 рік»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва сільської  ради | Протяжність відкритої мережі  **км.**  **в.г/м.г.** | Потреба в очистці каналів  **км.**  **в.г/м.г.** | Наявність ГТС  **шт.**  **в.г/м.г.** | Потреба в ремонті ГТС **шт.**  **в.г/м.г.** | Д ж е р е л а ф і н а н с у в а н н я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Державний бюджет, **т.грн.** | | | | | | Всього по роках | Обласний бюджет **т.грн** | | | | | | Всього по роках  **т. грн.** | Районний бюджет **т.грн.** | | | | | | | Всього по роках | | Інші джерела **т.грн**. | | | | | | | Всього по роках | |
| По роках | | | | | | По роках | | | | | | По роках | | | | | | |  | | По роках | | | | | | |  | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  | | **2016** | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | 2021 |  | |
| 1. | В-Вербчанська с/р | 114,15/66,38 | 5/1 | 101/38 | 6/2 | 173,08 | 150,08 | 196,11 | 230,76 | 210,76 | 210,76 | 1171,55 |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 60,00 |  | 60,00 | |  | |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 | |
| 2. | Вирівська с/р | 51,81/15,66 | 7/3 | 45/6 | 5/4 | - | 23,00 | 22,17 | \_ | 20,00 | 20,00 | 85,17 |  |  |  |  |  | 170,00 | 170,00 |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | |  | |  |  |  |  | 110,00 | 110,00 | |
| 3. | Зносицька с/р | 31,633/32,963 | 5/1 | 29/15 | 5/3 | 19,23 | 19,23 | 21,79 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 137,17 |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | |  | |  |  |  |  | 110,00 | 110,00 | |
| 4. | Кам’яне-Случанська с/р | 39,41/22,19 | 7/1 | 11/9 | 2/2 | 57,69 | 57,69 | 65,37 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 420,51 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 95,00 |  |  | 95,00 | |  | |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 | |
| 5. | Карасинська с/р | 109,802/94,164 | 5/- | 42/23 | 5/2 | 131,39 | 131,39 | 154,14 | 153,84 | 153,84 | 153,84 | 878,44 |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  | 70,00 |  |  |  | 70,00 | |  | |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 | |
| 6. | Карпилівська с/р | 41,091/30,583 | 8/- | 29/18 | 5/3 | 141,77 | 141,77 | 131,84 | 146,52 | 146,52 | 146,52 | 854,94 |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | |  | | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 | |
| 7. | Костянтинівська с/р | 48,10/59,1 | 7/2 | 28/27 | 6/3 | 38,46 | 38,46 | 43,58 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 274,34 | 130,00 |  |  |  |  |  | 130,00 | 90,00 |  |  |  |  |  | 90,00 | | 120,00 | |  |  |  |  |  | 120,00 | |
| 8. | Коростська с/р | 71,65/24,08 | 6/2 | 103/19 | 5/4 | 93,69 | 93,69 | 113,37 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 540,51 |  |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  |  | 120,00 |  |  |  | 120,00 | |  | |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 | |
| 9. | Кричильська с/р | 59,40/39,52 | 4/1 | 59/21 | 9/2 | 132,77 | 132,77 | 155,84 | 141,02 | 141,02 | 141,02 | 844,44 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 | |  | |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 | |
| 10. | Кузьмівська с/р | 104,48/49,98 | 3/- | 84/15 | 3/1 | 38,46 | 38,46 | 43,58 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 274,34 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | |  | |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | |
| 11. | Любиковицька с/р | 57,04/33,81 | 7/2 | 48/30 | 1/1 | 94,31 | 94,31 | 112,26 | 89,74 | 89,74 | 89,74 | 570,10 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,0 |  |  |  | 75,00 |  |  | 75,00 | |  | |  |  | 110,00 |  |  | 110,00 | |
| 12. | Люхчанська с/р | 71,052/22,06 | 8/1 | 53/21 | 11/1 | 75,69 | 75,69 | 67,58 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 458,72 |  | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |  | 120,00 |  |  |  |  | 120,00 | |  | | 150,00 |  |  |  |  | 150,00 | |
| 13. | Немовицька с/р | 72,876/44,774 | 3/2 | 65/39 | 4/2 | 218,70 | 218,70 | 255,62 | 229,16 | 229,16 | 229,16 | 1380,50 |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 | |  | |  | 60,00 |  |  |  | 60,00 | |
| 14. | Ремчицька с/р | 94,215/26,65 | 5/2 | 76/29 | 3/2 | 38,46 | 38,46 | 43,58 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 274,34 |  |  | 90,00 |  |  |  | 90,00 |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 | |  | |  | 80,00 |  |  |  | 80,00 | |
| 15. | Селищанська с/р | 46,704/22,19 | 4/1 | 53/7 | 9/4 | 38,46 | 38,46 | 43,58 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 274,34 |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | |  | |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | |
| 16. | Стрільська с/р | 66,424/33,18 | 6/2 | 67/14 | 6/1 | 189,85 | 189,85 | 222,32 | 205,12 | 205,12 | 205,12 | 1217,38 | 120,00 |  |  |  |  |  | 120,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | | 80,00 | |  |  |  |  |  | 80,00 | |
| 17. | Тутовицька с/р | 78,54/40,41 | 7/4 | 61/26 | 2/3 | 123,77 | 123,77 | 154,74 | 153,84 | 120,84 | 120,84 | 797,80 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | | 100,00 | |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 18. | Тиннянська с/р | 24,54/22,945 | 3/1 | 25/12 | 3/2 | 96,16 | 96,16 | 108,95 | 128,20 | 128,20 | 128,20 | 685,87 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | |  | |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | |
| 19. | Чудельська с/р | 37,46/3847 | 4/1 | 50/26 | 3/2 | 19,23 | 19,23 | 21,79 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 137,17 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 | |  | |  |  | 50,00 | 50,00 |  | 100,00 | |
| 20. | Степанська с/р | 75,36/44,48 | 3/2 | 54/27 | 3/4 | 19,23 | 19,23 | 21,79 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 137,17 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | |  | |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | |
| 21. | Сарненська м/р | 33,373/9,298 | 3/1 | 59/12 | 3/2 | 9,60 | 9,60 | \_ | \_ | 33,00 | 33,00 | 85,20 |  |  |  |  | 70,00 |  | 70,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 | |  | |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | |
|  | | 1329,11/772,887 |  | 1142/434 |  | 1750,00 | 1750,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 11500,00 | 350,00 | 280,00 | 320,00 | 300,00 | 370,00 | 370,00 | 1990,00 | 290,00 | 220,00 | 290,00 | 220,00 | 280,00 | 140,00 | 1440,00 | | 300,00 | | 300,00 | 310,00 | 360,00 | 350,00 | 320,00 | 1940,00 | |

млн. грн.

Додаток 5

до Програми

**Орієнтовний обсяг фінансування заходів розвитку водного господарства**

**Сарненського району до 2021 року**

млн. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | роки | | | | | | Всього за роками |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Напрям 1. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь , управління водними ресурсами | **Всього за напрямом 1** | 2,69 | 3,55 | 4,78 | 2,88 | 5,43 | 5,97 | 25,30 |
| в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 1,75 | 2,10 | 2,65 | 2,00 | 2,85 | 3,10 | 14,45 |
| Обласний бюджет | 0,35 | 0,38 | 0,51 | 0,30 | 0,61 | 0,68 | 2,83 |
| Районний бюджет | 0,29 | 0,42 | 0,66 | 0,22 | 0,77 | 0,77 | 3,13 |
| Інші джерела | 0,30 | 0,65 | 0,96 | 0,36 | 1,20 | 1,42 | 4,89 |
| Напрям 2. першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів району, що користуються привізною та неякісною водою | **Всього за напрямом 2** | - | 3,08 | 3,08 | 4,61 | 7,69 | 9,23 | 27,69 |
| в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | - | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 |
| Обласний бюджет | - | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,77 | 0,92 | 2,77 |
| Районний бюджет | - | 0,77 | 0,77 | 1,15 | 1,92 | 2,31 | 6,92 |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 3.  Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь району від шкідливої дії вод | **Всього за напрямом 3** | - | 0,40 |  | 0,69 |  |  | 1,09 |
| в тому числі | - |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | - | 0,40 |  | 0,69 |  |  | 1,09 |
| Обласний бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Районний бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела |  | - | - | - | - | - | - |
| Напрям 1,2,3 | **Всього за Програмою** | 2,69 | 7,03 | 7,86 | 8,18 | 13,12 | 15,20 | 54,08 |
| в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 1,75 | 0,50 | 4,65 | 5,69 | 7,85 | 9,10 | 33,54 |
| Обласний бюджет | 0,35 | 0,69 | 0,82 | 0,76 | 1,38 | 1,60 | 5,60 |
| Районний бюджет | 0,29 | 1,19 | 1,43 | 1,37 | 2,69 | 3,08 | 10,05 |
| Інші джерела | 0,30 | 0,65 | 0,96 | 0,36 | 1,20 | 1,42 | 4,89 |