|  |
| --- |
| Додаток 1 |
| до розпорядження голови райдержадміністрації  11.05.2019 № 154 |
|  |

ЗАХОДИ

щодо підготовки господарського комплексу Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Утворити штаб, визначити відповідальних за підготовку господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року, з подальшим поданням копії відповідних розпорядчих документів до відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністарції | До 20 травня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я |
| 2. | Розробити та затвердити заходи з підготовки підприємств, організацій, установ господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року з урахуванням проведених обстежень, виявлених недоліків минулого опалювального сезону та відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001 | До 20 травня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг |
| 3. | Надавати відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації інформацію про хід підготовки до роботи в зимових умовах.  Відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації відповідну інформацію узагальнити та подавати департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації | Щомісяця станом на 10 та 25 число  Щомісяця станом на 14 та 29 число | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг, відділ житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 4. | Забезпечити проведення моніторингу стану підготовки об´єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року та інформування у визначений термін департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації про його результати | Постійно | Відділ житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації,  виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг |
| 5. | Забезпечити проведення ревізії запірної, дренажної, повітрявипускної і регулюючої арматури на теплових мережах. Забезпечити ремонт, відновлення, промивання внутрішньо-будинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень житлових будинків | До 15 вересня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг, управителі багатоквартирних будинків |
| 6. | Забезпечити комплексну підготовку житлових будинків із підключенням їх до джерел теплопостачання тільки за наявності паспортів та актів готовності об´єктів, ліквідації заборгованості за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.  Відповідальність за оформлення та збереження паспорта та акта готовності об’єкта несуть власники, управителі багатоквартирних будинків, підприємства з утримання житла | До 15 вересня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, власники, управителі багатоквартирних будинків, підприємства з утримання житла |
| 7. | Власникам, управителям багатоквартир-них будинків, підприємствам з утриман-ня житла відповідно до затверджених графіків, проводити перевірку і прочи-щення димовентиляційних каналів та своєчасно подавати акти перевірки спеціалізованому підприємству з газопостачання та газифікації | Постійно | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, власники, управителі багатоквартирних будинків, підприємства з утримання житла |
| 8. | Проводити відновлення антикорозійного фарбування зовнішніх поверхонь газопроводів у житлових будинках | У разі  потреби | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, власники, управителі багатоквартирних будинків, підприємства з утримання житла |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 9. | Забезпечити укладання угод про отримання гідрометеорологічної інформації щодо фактичних та очікуваних погодних умов | До 01 вересня 2019 року | Теплопостачальні підприємства |
| 10. | В межах повноважень забезпечити проведення робіт на теплоджерелах, магістральних теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів та систем регулювання і обліку теплової енергії.  Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних очисних станціях, очисних спорудах та на інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства, що перебувають на балансі підприємств | До 01 жовтня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад,  теплопостачальні підприємства, підприємства каналізаційно-водопровідного господарства |
| 11. | Забезпечити розроблення, затвердження та погодження інвестиційних програм у порядку, затвердженому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, їх виконання в затверджених кількостях та вартісних обсягах | До 15 травня 2019 року  відповідно до термінів | Теплопостачальні підприємства, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (ліцензіати облдержадміністрації) |
| 12. | Забезпечити паливом населення та котельні, що опалюють житло і об´єкти соціальної сфери, сфери культури місцевих рад, а також об´єкти інших форм власності | До 25 вересня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, теплопостачальні підприємства |
| 13. | Забезпечити розроблення та погодження з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області оперативних планів спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій у системах тепло-, водо-, електро- і газопостачання | До 27 травня 2019 року | Сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, Сарненське відділення ПАТ «Рівнегаз», Сарненська дільниця ПрАТ «Рівнеобленерго», ВП «РТТУ» філія «ЦБМР та ЕБС» ПАТ «Українська залізниця» |
| 14. | Організувати інвентаризацію наявних автономних джерел енергопостачання на підприємствах та в установах незалежно від форми власності, привести у відповідний робочий стан дизельні електростанції, інші резервні джерела живлення, забезпечити їх паливом, а також персоналом для експлуатації | До 25 серпня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, сектор цивільного захисту населення райдержадміністрації |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 15. | Забезпечити проведення в установленому порядку спеціального навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, теплотехнічне та електричне обладнання та газовикористовуючі установки | До 25 серпня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, теплопостачальні підприємства |
| 16. | Забезпечити надійне електро-, газо-, водопостачання котелень | Постійно | Виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, теплопостачальні підприємства спільно з енергопостачальними підприємствами |
| 17. | Забезпечити включення установ, теплопостачальних підприємств та інших об’єктів соціально-важливої сфери до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі «Оператора ГТС» на веб-сайті АТ «Укртрансгаз». Забезпечити укладання договорів приєднання та договорів транспортування між оператором газотранспортної системи та замовником послуг транспортування | До 01 жовтня 2019 року | Виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я |
| 18. | Забезпечити до початку опалювального сезону погашення підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, заборгованості за спожиті природний газ та електроенергію. | До 01 жовтня 2019 року | Підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг |
| 19. | Для сталого газопостачання господарського комплексу району підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації щодо дій в аварійних ситуаціях у газовому господарстві в зимовий період | До 01 жовтня 2019 року | Відділ житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації |
| 20. | Не допускати відключень від джерел електропостачання об’єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства та проводити своєчасні розрахунки за використану електроенергії | Постійно | Підприємства теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 21. | Для забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства району:   * завершити плановий ремонт доріг державного та місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності територіальних громад населених пунктів району; * забезпечити укладання договорів з постачальними підприємствами щодо заготівлі необхідної кількості протиожеледних матеріалів; * завершити підготовку спеціалізо-ваної комунальної техніки для належного утримання вулично-дорожньої мережі в осінньо-зимовий період; * організувати цілодобове чергуван-ня та роботу спеціальних машин і механізмів комунальних підприємств, шляхо-експлуатаційних управлінь з ремонту та утримання автомобільних шляхів і споруд на них; * залучати в установленому порядку машини, механізми та спеціальну притиральну техніку підприємств різних форм власності для боротьби із заметами на автодорогах; * забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергову обробку посипочними матеріалами та реагентами проїзних частин вулиць із складними умовами руху, центральних вулиць населених пунктів, а також вулиць, по яких проходять маршрути руху громадського транспорту загального користування; * вжити заходів зі створення запасу необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу, у разі виникнення надзвичайної ситуації; * створити десятиденний незменшувальний запас пально-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період. | До 01 жовтня 2019 року  До 01 жовтня 2019 року  До 01 листопада 2019 року  Впродовж осінньо-зимового періоду 2019-2020 року  До 10 жовтня 2019 року | В межах повноважень виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад,  «Сарненська ДЕД» філія ДП «Рівненський облавтодор», житлово-комунальні підприємства, відділ містобудування, архітектури та інфраструктури райдержадміністрації |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 22. | Організувати підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до огляду готовності господарського комплексу області до зими в районі | До 02 вересня 2019 року | Відділ житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, штаб з підготовки господарського комплексу району до зими, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг |
| 23. | Залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги приймати рішення щодо встановлення термінів початку та закінчення опалювального сезону | Впродовж опалювального періоду 2019-2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад |

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та екології адміністрації Т. ПУПКО