|  |
| --- |
| Додаток 1 |
| до розпорядження голови райдержадміністрації  13.05.2020 № 140 |
|  |

ЗАХОДИ

щодо підготовки господарського комплексу Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Утворити штаб, визначити відповідальних за підготовку господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року, з подальшим поданням копії відповідних розпорядчих документів до відділу архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації | До 25 травня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я |
| 2. | Розробити та затвердити заходи з підготовки підприємств, організацій, установ господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року з урахуванням проведених обстежень, виявлених недоліків минулого опалювального сезону та відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001 | До 25 травня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг |
| 3. | Надавати відділу архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації інформацію про хід підготовки до роботи в зимових умовах.  Відділу житлово-комунального господарства та екології райдержадміністрації відповідну інформацію узагальнити та подавати департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації | Щомісяця станом на 10 та 25 число  Щомісяця станом на 14 та 29 число | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг, відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 4. | Забезпечити проведення моніторингу стану підготовки об´єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року та інформування у визначений термін департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації про його результати | Постійно | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарств-ва, енергетики та захисту довкілля райдержадмініст-рації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдерж-адміністрації, заклади охорони здоров’я, надавачі житлово-комунальних послуг |
| 5. | Вжити заходів щодо проведення роз’яснень (при можливості засідань) управителям багатоквартирних будинків, головам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельним кооперативам, підприємствам з утримання житла щодо укладання договорів технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання | До 01 червня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, підприємства з утримання житла |
| 6. | Забезпечити проведення ревізії запірної, дренажної, повітрявипускної і регулюючої арматури на теплових мережах. Забезпечити ремонт, відновлення, промивання внутрішньо-будинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень житлових будинків | До 15 вересня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг, підприємства з утримання житла |
| 7. | Забезпечити комплексну підготовку житлових будинків із підключенням їх до джерел теплопостачання тільки за наявності паспортів та актів готовності об´єктів, ліквідації заборгованості за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.  Відповідальність за оформлення та збереження паспорта та акта готовності об’єкта несуть власники, управителі багатоквартирних будинків, ОСББ, підприємства з утримання житла | До 15 вересня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, власники, управителі багатоквартирних будинків, підприємства з утримання житла |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 8. | Власникам, управителям багатоквартир-них будинків, підприємствам з утриман-ня житла відповідно до затверджених графіків, проводити перевірку і прочи-щення димовентиляційних каналів та своєчасно подавати акти перевірки спеціалізованому підприємству з газопостачання та газифікації | Постійно | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, власники, управителі багатоквартирних будинків, ОСББ, підприємства з утримання житла |
| 9. | Забезпечити укладання угод про отримання гідрометеорологічної інформації щодо фактичних та очікуваних погодних умов | До 15 вересня 2020 року | Теплопостачальні підприємства |
| 10. | В межах повноважень забезпечити проведення робіт на теплоджерелах, магістральних теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів та систем регулювання і обліку теплової енергії. | До 01 жовтня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад,  теплопостачальні підприємства, підприємства каналізаційно-водопровідного господарства |
| 11. | В межах повноважень забезпечити проведення:  - робіт з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних очисних станціях, очисних спорудах та на інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства, що перебувають на балансі підприємств;  - робіт з відновлення антикорозійного фарбування зовнішніх поверхонь трубопроводів у виробничих приміщеннях;  - забезпечити паливом котельні, що опалюють виробничі приміщення. | До 01 жовтня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад,  підприємства каналізаційно-водопровідного господарства |
| 11. | Забезпечити розроблення, затвердження та погодження інвестиційних програм у порядку, затвердженому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, їх виконання в затверджених кількостях та вартісних обсягах | До 15 травня 2020 року  відповідно до термінів | Теплопостачальні підприємства, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (ліцензіати облдержадміністрації) |
| 12. | Забезпечити паливом комунальні котельні, що опалюють житло і об´єкти соціальної сфери, сфери культури місцевих рад, а також об´єкти інших форм власності | До 25 вересня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, теплопостачальні підприємства |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 13. | Забезпечити розроблення та погодження з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області оперативних планів спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій у системах тепло-, водо-, електро- і газопостачання | До 01 вересня 2020 року | Сектор цивільного захисту та інформаційного забезпечення райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, Сарненське відділення ПАТ «Рівнегаз», Сарненська дільниця ПрАТ «Рівнеобленерго», ВП «РТТУ» філія «ЦБМР та ЕБС» ПАТ «Українська залізниця» |
| 14. | Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергопостачання на об’єктах житлово-комунального господарства та соціальної сфери, в першу чергу закладів охорони здоров’я | До 25 вересня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, керівники закладів соціальної сфери району |
| 15. | Забезпечити проведення в установленому порядку спеціального навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, теплове та електричне обладнання та газовикористовуючі установки | До 20 жовтня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, теплопостачальні підприємства |
| 16. | Визначити місця розміщення стаціонарних пунктів обігріву та забезпечити їх облаштування | До 20 вересня 2020 року | Сектор цивільного захисту та інформаційного забезпечення райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами міської, селищних та сільських рад |
| 16. | Забезпечити надійне електро-, газо-, водопостачання котелень | Постійно | Виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я, теплопостачальні підприємства спільно з енергопостачальними підприємствами |
| 17. | Забезпечити включення установ, теплопостачальних підприємств та інших об’єктів соціально-важливої сфери до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі «Оператора ГТС» на веб-сайті АТ «Укртрансгаз». | До 01 жовтня 2020 року | Виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, заклади охорони здоров’я |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 18. | Забезпечити до початку опалювального сезону погашення підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, заборгованості за спожиті природний газ та електроенергію. | До 01 жовтня 2020 року | Підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг |
| 19. | Для сталого газопостачання господарського комплексу району підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації щодо дій в аварійних ситуаціях у газовому господарстві в зимовий період | До 01 жовтня 2020 року | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації |
| 20. | Не допускати відключень від джерел електропостачання об’єктів теплового та водопровідно-каналізаційного господарства та проводити своєчасні розрахунки за використану електроенергії | Постійно | Підприємства теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства |
| 21. | Для забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства району:   * завершити плановий ремонт доріг державного та місцевого значення, вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності територіальних громад населених пунктів району; * забезпечити укладання договорів з постачальними підприємствами щодо заготівлі необхідної кількості протиожеледних матеріалів; * завершити підготовку спеціалізо-ваної комунальної техніки для належного утримання вулично-дорожньої мережі в осінньо-зимовий період; * організувати цілодобове чергуван-ня та роботу спеціальних машин і механізмів комунальних підприємств, шляхо-експлуатаційних управлінь з ремонту та утримання автомобільних шляхів і споруд на них; * залучати в установленому порядку машини, механізми та спеціальну притиральну техніку підприємств різних форм власності для боротьби із заметами на автодорогах; * забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергову обробку посипочними матеріалами та реагентами проїзних частин вулиць із складними умовами руху, центральних вулиць населених пунктів, а також вулиць, по яких проходять маршрути руху громадського транспорту загального користування; * вжити заходів зі створення запасу необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу, у разі виникнення надзвичайної ситуації; * створити десятиденний незменшувальний запас пально-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період. | До 01 жовтня 2020 року  До 01 жовтня 2020 року  До 01 листопада 2020 року  Впродовж осінньо-зимового періоду 2020-2021 року  До 10 жовтня 2020 року | В межах повноважень виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад,  «Сарненська ДЕД» філія ДП «Рівненський облавтодор», житлово-комунальні підприємства, відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації |
| 22. | Організувати підготовку об’єктів господарського комплексу району до огляду готовності господарського комплексу області до зими в районі | Серпень-вересень 2020 року | Відділ архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, штаб з підготовки господарського комплексу району до зими, підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг |
| 23. | Залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги приймати рішення щодо встановлення термінів початку та закінчення опалювального сезону | Впродовж опалювального періоду 2020-2021 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад |

Начальник відділу архітектури,

містобудування, інфраструктури,

житлово-комунального господарства,

енергетики та захисту довкілля

райдержадміністрації Андрій КИШЕНКО