|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СХВАЛЕНО  Розпорядженняголови  Сарненськоїрайонної  державноїадміністрації  від«10» лютого 2021року  № 43 |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  РішенняСарненської  районноїради  від« » лютого2021року  № |



ПРОГРАМА

**економічноготасоціальногорозвиткуСарненськогорайонуна2021рік**



**Сарни–2021**

**ЗМІСТ**

**Вступ**

**Пріоритетнінапрями,основнізавданняізаходищодоекономічноготасоціальногорозвиткурайонуу2021році**

**Додатки**

**Додаток1**Загальноекономічніпоказникипорайону

**Додаток2**Перелікінвестиційнихпрограмтапроєктів,реалізаціяякихпередбачаєтьсяу2021роцізарахуноккоштівдержавногофондурегіональногорозвитку

**Додаток3**Додатковийперелікінвестиційнихпроєктівтапрограмрегіональногорозвитку,реалізаціяякихпотребуєзалученнябюджетнихкоштів

**Додаток4**Перелікрайоннихгалузевихпрограм,якіреалізовуватимутьсяу2021році

**Вступ**

ПрограмаекономічноготасоціальногорозвиткуСарненськогорайонуна2021рік(далі–Програма)визначаєпріоритетитаосновнінапрямкиекономічногоісоціальногорозвиткурайонуу2021роцітапередбачаєзабезпеченняузгодженихспільнихдіймісцевихорганіввиконавчоївладитаорганівмісцевогосамоврядуваннязістворенняв2021роцісприятливихумовдлясоціально-економічногорозвиткурайону.

ЗаконодавчоютаметодичноюосновоюрозробленняПрограмиєЗакониУкраїни«Промісцевідержавніадміністрації»,«ПродержавнепрогнозуваннятарозробленняпрограмекономічногоісоціальногорозвиткуУкраїни».

Програмарозробленавідповіднодозавданьіположеньнаступнихдокументів:

-постановиКабінетуМіністрівУкраїнивід29липня2020року№671«ПросхваленняПрогнозуекономічногоісоціальногорозвиткуУкраїнина2021-2023роки»;

-постановиКабінетуМіністрівУкраїнивід05серпня2020року№695«ПрозатвердженняДержавноїстратегіїрегіональногорозвиткуна2021-2027роки»;

-постановиКабінетуМіністрівУкраїнивід26квітня2003року№621«ПророзробленняпрогнознихіпрограмнихдокументівекономічногоісоціальногорозвиткутаскладанняпроектівБюджетноїдеклараціїтадержавногобюджету»(зізмінами);

-розпорядженняголовиоблдержадміністраціївід14лютого2020року№77«ПроПланна2021-2023рокиізреалізаціїСтратегіїрозвиткуРівненськоїобластінаперіоддо2027року»;

-розпорядженняголовиоблдержадміністраціївід13березня2013року№206«ПропланперспективногорозвиткуРівненськоїобластіна2019-2021роки».

Для реалізації завдань та заходів Програми – 2021 планується залучення бюджетних та небюджетних коштів, у тому числі коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій.

Відповіднодорезультатівтатенденційрозвиткугосподарськогокомплексурайонув2021роцівПрограмівизначеноцілі,завданнятазаходиекономічноготасоціальногорозвиткурайонуна2021рік.

Програмарозробленазурахуваннямпропозиційорганівмісцевогосамоврядування,структурнихпідрозділіврайдержадміністрації,територіальнихорганівміністерствтаіншихцентральнихорганіввиконавчоївлади,суб’єктівгосподарювання,громадськихорганізацій,звикористаннямстатистичнихданихпророзвитокрайонузапопереднійтапоточнийроки,прогнознихтенденційна2021рік.

ДоПрограмидодаєтьсяперелікрайоннихгалузевихпрограм,якіреалізовуватимутьсяу2021році.Програма,впроцесіїївиконання,можеуточнюватися.ЗміниідоповненнядоПрограмизатверджуютьсярішеннямсесіїрайонноїрадизаподаннямрайонноїдержавноїадміністрації.

**Пріоритетнінапрями,основнізавданняізаходищодо**

**економічноготасоціальногорозвиткурайонуу2021році**

*1.Реалізаціядержавноїполітикиусферідецентралізаціївлади,реформуваннімісцевогосамоврядуваннятаадміністративно-територіальногоустрою;сприяннярозвиткуспроможнихтериторіальнихгромад; поліпшення якості державного управління:*

наданняінформаційно-консультативноїдопомогиорганаммісцевогосамоврядуваннязпитаньреорганізаціїмісцевихорганіввиконавчоївладитамісцевогосамоврядуваннянановійтериторіальнійоснові(узв’язкузізміноюадміністративно-територіальногоустрою);

посиленнясистемноїроботиорганіввиконавчоївладизорганамимісцевогосамоврядування,їхасоціаціями,щодорозв’язанняспільнихдлятериторіальнихгромадпроблем,щовиникаютьупроцесістановленняновогоадміністративно-територіальногоустрою;

інформаційно-консультативнесприяннярозробленнютареалізаціїінвестиційнихпрограміпроєктіврегіональногорозвитку,яківідповідаютьзавданнямДержавноїстратегіїрегіональногорозвиткуна2021–2027рокитаСтратегіїрозвиткуРівненськоїобластінаперіоддо2027року;

забезпеченняефективноговикористаннякоштівдержавнихінедержавнихджерелфінансування(утомучислідержавногофондурегіональногорозвитку),іншихпрограміпроєктіврозвиткутериторіальнихгромадрайону;

сприянняучастітериторіальнихгромадрайонуущорічномуобласномуконкурсіпроєктіврозвиткутериторіальнихгромадобласті;

сприянняпідвищеннюекономічноїіуправлінськоїспроможностітериторіальнихгромадтазростаннюякостіжиттянаселення;

підвищенняпотенціалумісцевихорганіввладидоінтеграціїгендерногопідходу;

забезпеченняпідвищенняякостіуправлінськоїдіяльності;ефективністькадровоготаадміністративногоменеджменту,запобіганняіміджевимвтратам,втратамфінансово-матеріальнихресурсівдержавнихорганів;

підвищеннярівняпрофесійнихзнань,умінь,навичокдержавнихслужбовціввідповіднодозаконодавства,застосуваннясучаснихінструментівуправлінняперсоналом;

здійсненнязаходівщодозапобіганняпроявівкорупціїворганахвиконавчоївладитаорганахмісцевогосамоврядування.

*2.Сприянняактивізаціїінвестиційноїдіяльностіврайоні,стимулюваннязалученняінвестиційнихресурсівурозвитоквиробничоїтасоціальноїсфердіяльності:*

сприянняствореннютарозвиткупрогресивнихформінституційногозабезпеченняінвестиційноїдіяльності,зокремапромислово-технологічнихзон,індустріальнихтанауковихпарків,кластерів;

забезпеченняучастівсемінарах-тренінгахзпитаньінвестиційноїдіяльностідляпрацівниківмісцевихорганіввиконавчоївлади,органівмісцевогосамоврядування,відповідальнихзарозвитокінвестиційнихпроцесівурайонітагромадах;

розробленнятареалізаціяінвестиційнихпроєктівщодобудівництва,реконструкціїтаремонтуоб’єктівсоціальноїсфери,зокремазарахуноккоштівдержавногофондурегіональногорозвитку,бюджетіврозвиткумісцевихбюджетів,іншихджерелфінансування;

виконаннядержавнихпрограмщодозабезпеченняжитломдітей-сиріттадітей,позбавленихбатьківськогопіклування,таосібзїхчисла.

*3.Створеннясприятливихумовдлявідновленнятаведеннябізнесу,розвитокірозширеннямережіцентрівнаданняадміністративнихпослуг:*

наданняінформаційноїтаконсультативно-методичноїпідтримкизпитаньведенняпідприємницькоїдіяльності;

постійнеінформуваннясуб’єктівмалоготасередньогопідприємництващодообласноїпрограмипочастковомувідшкодуваннювідсотківзабанківськимикредитами,щонадаютьсядляреалізаціїпроєктівсуб’єктівмалоготасередньогопідприємництва;

постійнеінформуваннясуб’єктівмалоготасередньогопідприємництващододержавноїпрограмифінансовоїпідтримкисуб’єктівмікро-тамалогопідприємництва«Доступнікредити5-7-9»;

сприяннянаданнюсуб’єктаммалоготасередньогопідприємництвадержавноїдопомогипочастковомубезробіттю,узв’язкуізпризупиненням(обмеженням)їхдіяльності,внаслідоккарантиннихзаходів;

допомогипочастковомубезробіттюнаперіодкарантину,встановленогоКабінетомМіністрівУкраїнизметоюзапобіганняпоширеннюнатериторіїУкраїнигостроїреспіраторноїхворобиCOVID-19.

*4.Сприяннястабільномурозвиткупромисловогокомплексурайону,підвищеннюконкурентоспроможностіпродукціїмісцевихвиробниківнавнутрішньомуізовнішньомуринках:*

сприяннязалученнюінвестиційувиробництвазвисокоюдоданоювартістютаекспортоорієнтованіпідприємства(зокремадеревообробнатамеблевапромисловість);

організаціянарад,робочихзустрічейзкерівникамипромисловихпідприємствусіхформвласностізметоюпоглибленоговивченняситуаціїнапроблемнихпідприємствах,наданняпрактичноїдопомогиувирішенніпроблем,визначенняшляхівактивізаціїрозвиткупромисловостірайону;

сприянняпідвищеннюконкурентоспроможностітарозширенняринківзбутувиробленоїврайоніпродукції,приведенняякостіпродукціїувідповідністьізміжнароднимистандартами;

популяризаціяторговихбрендівіпродукціїмісцевихтоваровиробниківтапідвищенняїїякостішляхомсприянняїхучастіувиставково-ярмаркових,іміджевихзаходах,форумахтощорегіональноготадержавногорівнях.

*5.Забезпеченняпідвищенняефективностіроботиаграрногосекторуекономіки,підтримкастабільногофункціонуваннятарозвиткуагропромисловогокомплексу,сприяннянарощуваннюобсягувиробництваконкурентоспроможноїсільськогосподарськоїпродукції:*

створеннясприятливихумовдлязалученняінвестиційваграрнийсектор,сприяннямодернізаціїсільськогосподарськоговиробництва,технічногопереоснащенняпідприємствіззберіганнятапереробкисільськогосподарськоїпродукції;

сприяннязбільшеннюобсягіввиробництваконкурентоспроможноїнавнутрішньомутазовнішньомуринкахпродукції(соняшника,кукурудзи,сої,ріпаку,м’яса,молока);

сприяннярозвиткувиробництваорганічноїсільськогосподарськоїпродукціїшляхомширокогозастосуваннявітчизняногодосвідуведенняорганічноговиробництватапросуванняорганічноїпродукціїнаринок;

постійнеінформуваннясуб’єктівгосподарюваннящодореалізаціїврайонізаходівдержавноїфінансовоїпідтримкиагропромисловогокомплексушляхомпідтримкигалузітваринництватарозвиткуфермерськихгосподарств,здешевленнякредитів,частковоїкомпенсаціївартостітехнікивітчизняноговиробництва;

сприяннярозвиткутафункціонуваннясільськогосподарськихобслуговуючихкооперативів,малихфермерськихтаособистихселянськихгосподарств,насамперед,угалузяхсадівництва,ягідництватаовочівництва;

сприяннярозвиткумолочноготваринництва,створеннясімейнихмолочнихферм,молочнихкооперативівтамолочногокластеру;

сприянняучастімісцевихсільськогосподарськихтоваровиробниківуагропродовольчихвиставково-ярмарковихзаходахобласті;

участьуреалізаціїдержавноїполітики,спрямованоїнапоетапнезапровадженняринкуземельсільськогосподарськогопризначенняурамкахвиконанняПрограмидіяльностіКабінетуМіністрівУкраїни.

*6.Забезпеченняефективноговикористаннятарозвиткутранспортно-логістичногопотенціалурайону, зв’язку та ІТ-сфери:*

забезпеченнябудівництва,ремонту,реконструкціїтаутриманняавтомобільнихдорігзагальногокористуваннямісцевогозначеннятавулично-дорожньоїмережікомунальноївласностівнаселенихпунктахрайонунаумовахспівфінансування;

сприяннярозвиткутранспортноїінфраструктури,реалізаціязаходів,спрямованихназадоволенняпотребнаселенняуперевезенняхтранспортомзагальногокористування,підвищенняякостінаданняавтотранспортнихпослугнаселенню;

реалізація заходів, спрямованих на впровадження електронних і ІТ-сервісів сервісів у систему управління та інфраструктуру життєдіяльності територій громад;

сприяння регіональному розвитку ІТ-сектору та інновацій.

*7.Реалізаціядержавноїфінансово-бюджетноїполітики,підвищеннярівнясамостійностіорганівмісцевогосамоврядування:*

забезпеченнязбалансованостіпоказниківбюджетурайонуна2021рік,врегулюванняміжбюджетнихвідносинбюджетівусіхрівнівтаналежноговиконаннязатвердженихбюджетнихпризначень;

збереженнясоціальноїспрямованостібюджетурайону;

зміцненняфінансовоїспроможностімісцевихбюджетів,упорядкуваннябюджетнихповноважень,підвищенняфіскальноївідповідальностімісцевихорганіввлади;

підвищеннярівнядобровільноїсплатиподатківтаплатежівсуб’єктівгосподарювання;погашенняподатковогоборгудобюджетівусіхрівнів;

недопущеннянедобросовісноїконкуренціїзбокунелегальнихвиробниківпродукції(товарів,робіт,послуг),зокрема,припиненнядіяльностіоб’єктів,якіздійснюютьнезаконнийпродажпаливно-мастильнихматеріалів;

покращенняподатковогообслуговуваннязарахуноквпровадженнянових,прогресивнихформобслуговуванняплатників,налагодженняцивілізованого,професійноготапартнерськогодіалогуізсуб’єктамигосподарювання–платникамиподатків;

виділення матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання повноважень, делегованих Сарненській районній державній адміністрації Сарненською районною радою;

покращення матеріально-технічної бази Управління Державної казначейської служби України у Сарненському районі Рівненської області;

створення умов для партнерських взаємовідносин Управління Державної казначейської служби України у Сарненському районі Рівненської області з органами місцевого самоврядування, розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

*8.Підвищеннярівняенергоефективностііенергозбереження,сприяннярозвиткужитлово-комунальногогосподарства:*

організаційно-методична,інформаційнатафінансовапідтримкавпровадженняенергозберігаючихзаходівубюджетнихустановахрайону,утомучисліпереведеннясистемиопаленнянаальтернативнівидипалива;впровадженнясистеменергоменеджментувбюджетнійсфері;

збільшенняобсягіввикористаннянетрадиційнихджереленергіїтаальтернативнихвидівпалива;

підтримкастворенняоб’єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків;

сприяннямодернізаціїводопровідно-каналізаційногогосподарстварайону,підвищенняефективностітанадійностійогофункціонування.

*9.Підтримказміцненняобороноздатностідержави,формуванняправосвідомостігромадян:*

сприянняупідготовцімолодідовійськовоїслужбиуЗбройнихСилахУкраїнитаіншихвійськовихформуваннях;забезпеченнявиконаннязаконодавствапровійськовийобов'язок,проведеннязаходівзпитаньмобілізаціїтамобілізаційноїпідготовки;

здійсненнязаходівщодоохоронигромадськоїбезпеки,громадськогопорядку,боротьбизізлочинністю,щодоорганізаціїправовогоінформуванняівихованнянаселення;

запобіганнязлочинностіусферіекономіки,активізаціяроботизпротидіїкорупціїтаорганізованійзлочинностівгосподарськомукомплексірайону;

посиленнявзаємодіїорганівмісцевоївладизправоохороннимиорганамищодоздійсненнязаходів,спрямованихназапобіганнябідностітабезробіттю,зміцненнясоціальнихісімейнихвідносин,посиленняпротидіїчинникам,щопороджуютьзлочинність.

*10.Розвитоктранскордонногоспівробітництва:*

сприянняпоглибленнюекономічних,соціальних,науково-технічних,екологічних,культурнихтаіншихвідносинміжтериторіальнимигромадами,їхпредставницькимиорганами,місцевимиорганами,місцевимиорганамивиконавчоївладитавідповіднимиорганамивладиіноземнихдержав;

участьпредставниківрайонууміжнароднихвиставково-ярмарковихзаходах,форумах,бізнес-зустрічах,конференціях,семінарах(утомучисліонлайн-заходах);

*11.Сприяннязростаннюрівнязайнятостінаселення,підвищеннюконкурентоспроможностіробочоїсилинаринкупраці:*

забезпеченняпрофесійноїпідготовки,перепідготовкитапідвищеннякваліфікаціїбезробітнихгромадянвідповіднодопотребринкупраці,сприяннясвідомомувиборупрофесійноїспрямованостімолоді;

створенняумовдлявключеннядоактивногосуспільногожиттявразливихверствнаселення,внутрішньопереміщенихосіб,ветеранівантитерористичноїопераціїтаопераціїОб’єднанихсил,зокрема,їхпрофесійненавчання;

запровадженняпартнерськихвідносинзорганамимісцевоївлади,територіальнимигромадами,соціальнимипартнерамитароботодавцями,стимулюванняїхдостворенняновихробочихмісцьшляхомкомпенсаціївитратроботодавцюурозмірієдиногосоціальноговнеску;

залученнябезробітнихгромадяндооплачуванихгромадськихробітабоіншихробіттимчасовогохарактеру,розширеннявидівтакихробіт.

*12.Підвищенняадресностітаефективностісоціальногозахистунаселення:*

забезпеченнясвоєчасноготавповномуобсязінаданнянаселеннювсіхвидівсоціальнихдопомог,житловихсубсидійтапільгвідповіднодонормчинногозаконодавства;

забезпеченняоздоровленняпільговихкатегорійнаселення,санаторно-курортнимлікуваннямталікамигромадян,якіпостраждаливнаслідокаваріїнаЧорнобильськійАЕС;

сприянняпокращеннюжитловихумовдлявнутрішньопереміщенихосібтаветеранівантитерористичноїоперації*/*операціїОб’єднанихсил;

здійсненняперерахунківпенсійвідповіднодопідвищенихсоціальнихстандартівдляосіб,яківтратилипрацездатністьзгідноізДержавнимбюджетомУкраїнина2021ріктапостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід16вересня2020року№849«Деякіпитанняпідвищенняпенсійнихвиплатдляокремихкатегорійосібу2021роцітавподальшому»;

забезпеченнядоступностіінформаціїнаофіційнихвебсайтахорганіввиконавчоївладидлякористувачівзвадамизорутаслуху.

*13.Підвищенняосвітньогорівнямолоді,забезпеченнягромадянамрівнихумовдоступудоякісноїосвіти:*

сприянняпідвищеннюякостінаданняосвітніхпослугшляхомоптимізації(модернізації)мережізакладівзагальноїсередньоїосвітивідповіднодопотребгромадитарегіону,створенняопорнихшкілутериторіальнихгромадах;

розбудовамережідошкільнихтасередніхнавчальнихзакладів,покращенняїхматеріально-технічноїбази;

впровадженняКонцепції«Новаукраїнськашкола»тацінніснихорієнтирівДержавногостандартубазовоїсередньоїосвіти;

сприяннявпровадженнювосвітнійпроцесновітніхінформаційнихтехнологійтаінструментівдистанційногонавчання,зокрема,забезпеченнядоступудоякіснихнавчальнихматеріалів(е-підручників,онлайн-курсів,інтерактивнихматеріалів,відеоуроків,3D-моделей,VR-лабораторій),впровадженняелектроннихосвітніхсистемдлязакладівзагальноїсередньоїосвіти(е-щоденників,е-журналів);

сприянняунаданніосвітніхпослугособамзособливимиосвітнімипотребамитавпровадженняузакладахосвітиінклюзивногонавчання;сприянняфункціонуванняінклюзивно-ресурснихцентрів;

створенняумовдляздобуттяякісноїпозашкільноїосвітишляхомзбереженнятарозвиткумережікомунальнихпозашкільнихосвітніхзакладів;

забезпеченнярегулярногобезкоштовногопідвезеннядітей(втомучисліспеціальнимтранспортом)тапедагогічнихпрацівниківдозакладівзагальноїсередньоїтадошкільноїосвіти;

впровадженнядержавнихстандартівпрофесійно-технічноїосвітинамодульно-компетентніснійоснові,впровадженняелементівдуальноїформинавчанняупрактичнупідготовкукваліфікованихробітників;

приведенняувідповідністьізсучаснимипотребамирегіональногоринкупрацізмістутаструктурипрофесійноїпідготовкиробітничихкадрів.

*14.Підвищенняякостітадоступностімедичнихпослугнаселеннюнапервинному,вторинномутатретинномурівняхнаданнямедичноїдопомоги:*

забезпеченнявпровадженнязаходів,спрямованихнарозвитоксистемиохорониздоров’я,зокремаутериторіальнихгромадах;добудоватавведеннявексплуатаціюлікарськихамбулаторійзагальноїпрактики-сімейноїмедициниврамкахформуванняспроможноїмережінаданняпервинноїмедичноїдопомоги;

продовженнясистемноїроботищодопрофілактики,виявленнянаранніхстадіяхталікуваннянайбільшпоширенихісоціальнонебезпечниххвороб,запобіганняпоширеннюхворобиCOVID-19;

підготовкамедичноїсистемидомиттєвогореагуваннявумовахзростаннякількостіінфікованихкоронавірусноюхворобоюCOVID-19,забезпеченнямережізакладівохорониздоров’янеобхідниммедичнимобладнанням,лікарськимизасобамитаматеріалами;

реалізаціяпроєктівзреконструкції,капітальнихремонтівприймальнихвідділеньвопорнихзакладахохорониздоров’ятаоснащенняїхкомп’ютернимитомографами,системамиендоскопічноївізуалізації,апаратамиштучноївентиляціїлегень,лабораторнимобладнанням;

забезпеченняреалізаціїПланустратегічногорозвиткугоспітальногоокругуСарненськогорайону;запровадженняклінічнихмаршрутівпацієнтіввмежахгоспітальногоокругувпроцесіотриманняпервинної,вторинної(спеціалізованої)таекстреноїмедичноїдопомоги.

*15.Формуванняздоровогоспособужиття,сприяннясоціальномустановленнюірозвиткудітейтамолоді:*

популяризаціятаутвердженняздоровогоібезпечногоспособужиттятакультуриздоров’ясередмолоді,профілактиканегативнихтенденційумолодіжномусередовищі;

національно-патріотичневиховання,сприяннясоціальномустановленнютаінтелектуальномурозвиткумолоді;налагодженняспівпрацітанаданняфінансовоїпідтримкиініціативінститутівгромадянськогосуспільства;

залученнядоздоровогоспособужиттяусіхкатегорійнаселення,утомучисліосібзінвалідністю,ветеранівантитерористичноїопераціїтаучасниківопераціїОб’єднанихсил,черезвпровадженняновихформзанятьфізичноюкультуроюіспортом,створеннядляцьогоналежнихумов;

підтримкатарозвитокфізкультурно-спортивнихклубівдляосібзінвалідністю,спортивнихклубів,громадськихспортивнихорганізацій;

забезпеченняналежноїпідготовкитаучастікомандтаспортсменіврайону(утомучисліосібзінвалідністютаветеранів)увсеукраїнськихтаіншихспортивнихзаходах;

сприянняутвореннюслужбусправахдітейвтериторіальнихгромадахрайонувідповіднодопостановиКабінетуМіністрівУкраїнивід26серпня2020року№783«ДеякіпитанняНаціональноїсоціальноїсервісноїслужбиУкраїни»;

організаціяоздоровленнятавідпочинкудітейімолодівтериторіальнихгромадах;

сприяннярозвиткусімейнихтаіншихформальтернативногодоглядудлядітей-сиріттадітей,позбавленихбатьківськогопіклування;збільшеннякількостідітей,усиновленихгромадянамиУкраїни,утомучислідітей,влаштованихусім’їгромадянзамісцемпоходженнядитини;

створеннясприятливихумовдлязабезпеченнязахиступравізаконнихінтересівдітей,реалізаціїправдітейнаохоронуздоров’я,освіту,соціальнийзахисттагармонійнийрозвиток.

здійсненнязаходівізпротидіїтазапобіганнядомашньомунасильствутанасильствузаознакоюстаті,зокремагендерноїнерівностіусуспільстві.

*16.Розвитоктуристично-рекреаційноїінфраструктуритатериторій,формуванняпозитивноготуристичногоіміджуСарненського району:*

популяризаціятарекламавнутрішньоготуристичногопродуктурайону,зокремавзасобахмасовоїінформаціїтамережіІнтернет;

забезпеченняналежнихумовдлякультурно-пізнавального,оздоровчоговідпочинку,доступностітуристичнихпослугтаоб’єктівдлярізнихкатегорійнаселення,втомучисліосібзінвалідністю;

сприянняактивізаціїтериторіальнихгромадтазалученняїхдопроцесуефективноговикористаннятуристичногопотенціалу,розвиткусільськоготуризмутавихідногодня.

*17.Збереженнятапідтримкакультури,народнихтрадиційінадбань,пам’ятоккультурноїспадщини:*

забезпеченнязбереженнябазовоїмережізакладівкультуриімистецтваобласті;

формуваннясистемизабезпеченнянаселенняякіснимитадоступнимикультурнимипослугами,збереженняпам’ятоккультурноїспадщини;стимулюваннярозвиткудержавно-приватногопартнерстваусферіохороникультурноїспадщини;

сприянняформуваннютарозвиткуновихмоделейзакладівкультури,збереженняновихнароднихтрадиційінадбань;проведенняміжнародних,всеукраїнськихфестивалів,свят,оглядів,конкурсівтрадиційноїнародноїкультури;

сприянняздійсненнюремонтно-реставраційнихробітнаоб’єктахкультурноїспадщинирайону.

*18.Реалізаціядержавноїполітикиусферіохоронидовкілля;підвищеннярівнязахистунаселенняітериторійвіднадзвичайнихситуаційтехногенноготаприродногохарактеру:*

охоронатараціональневикористанняприроднихресурсів,збереження,охоронатараціональневикористанняприродно-заповідногофонду;

поліпшеннястанутаякісногоскладулісів,підвищенняїхпродуктивностітабіологічноїстійкості,удосконаленнятехнологіїрозробкилісовихресурсів,забезпеченняохоронилісіввідпожеж,шкідниківтахвороблісу,відтворення,охоронаіраціональневикористаннямисливськоїфауни;

запобіганнявиникненнюприроднихітехногеннихкатастроф;

розробленнятазабезпеченняреалізаціїзаходівщодозахистунаселеннятатериторійвіднадзвичайнихситуацій,аварій,катастроф,пожеж,несприятливихгідрометеорологічнихявищ,атакожзапобіганняпоширеннюнатериторіїСарненськогорайонукоронавірусноїінфекціїCOVID-19;

впровадженняінженерно-технічнихзаходівцивільногозахистунаетапірозробленнямістобудівноїдокументації;розроблення(коригування,уточнення)планівреагуваннянанадзвичайніситуації,цивільногозахистунаособливийперіодтаевакуаціїнаселенняусіхрівнів;

сприянняствореннютафункціонуваннюутериторіальнихгромадахпідрозділівмісцевої/добровільноїпожежноїохоронитацентрівбезпекигромадян;

проведеннянакопиченняматеріальнихрезервівусіхрівнівдлязапобіганнявиникненнюіліквідаціїнадзвичайнихситуацій;

проведенняреконструкціїавтоматизованоїсистемицентралізованогооповіщенняцивільногозахисту;залученнядооповіщеннянаселеннятеле-,радіомовнихкомпаній,операторівмобільногозв’язку;

проведенняінформаційноїтароз'яснювальноїроботисереднаселення,підвищеннярівняпрактичноїпідготовкидітейтапідлітківдодійунадзвичайнихситуаціях.

Перший заступник

голови райдержадміністрації Людмила МАРИНІНА

Додаток1

**Загальноекономічніпоказникипорайону**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Одиниця виміру** | **2019 рік** | **2020 рік очікуване виконання** | **2021 рік прогноз** |
| Обсяг реалізації продукції промисловості відсотків до попереднього року | відс. | 150,0 | 136,0 | 100,3 |
| Обсяг експорту товарів | млн дол. США | 24,1 | 16,6 | 17,5 |
| Темп зростання (зниження) обсягу експорту, у відсотках до попереднього року | відс. | 107,3 | 68,8 | 105,4 |
| Обсяг імпорту товарів | млн дол. США | 5,8 | 6,5 | 6,7 |
| Темп зростання (зниження) обсягу імпорту, у відсотках до попереднього року | відс. | 102,9 | 112,0 | 103,1 |
| Коефіцієнт покриття експортом імпорту |  | 4,2 | 2,6 | 2,6 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника | грн | 8007,0 | 9100,0 | 9740,0 |
| Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, відс. до попереднього року | відс. | 115,9 | 113,6 | 107,0 |

Додаток2

**Перелікінвестиційнихпрограмтапроєктів,**

**реалізаціяякихпередбачаєтьсяу2021роцізарахунок**

**коштівдержавногофондурегіональногорозвитку**

| **№** | **Найменуванняінвестиційноїпрограмиіпроєктіврегіональногорозвиткутаїхмісцезнаходження,видробіт** | **Кошториснавартістьоб’єкта,тис.гривень** | | **Орієнтовнийобсягфінансуванняу2021році,тис.гривень** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **залишокна01.01.2021** | **усього** | **втомучислізарахунок** | |
|
| **коштівДФРР** | **коштівмісцевогобюджету** |
|
|  | ***Усього по району*** | **492031,9** | **445660,3** | **254539,9** | **229413,4** | **25126,5** |
|  | БудівництвозагальноосвітньоїшколиІ-ІІІступенівнавул.Нова,38вс.Цепцевичі,СарненськогорайонуРівненськоїобласті | 119373,9 | 98241,4 | 49121,0 | 44200,0 | 4921,0 |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів за адресою: с. Вири, вул. Шкільна, 33 Сарненського району Рівненської області | 137833,9 | 137241,0 | 137241,0 | 124000,0 | 13241,0 |
|  | Добудова загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 1 в с. Старе Село Рокитнівського району Рівненської області | 39577,6 | 16829,7 | 16829,7 | 15000,0 | 1829,7 |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 2а в с. Клесів Сарненського району Рівненської області | 195246,5 | 193348,2 | 51348,2 | 46213,4 | 5134,8 |

Додаток3

**Додатковийперелікінвестиційнихпроєктівтапрограмрегіональногорозвитку,реалізаціяякихпотребуєзалученнябюджетнихкоштів**

| **№** | **Найменуванняінвестиційнихпрограміпроєктіврегіональногорозвиткутаїхмісцезнаходження,видробіт** | **Періодреалізації,роки** | **Кошториснавартість,тис.гривень** | | **Орієн-товнийобсягфінан-суванняна2021рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **залишокна01.01.2021** |
|  | **Сарненськийрайон** |  | **2037622,9** | **1916546,6** | **1596230,7** |
|  | **Дубровицькатериторіальнагромада** |  | **464351,9** | **402964,1** | **267964,1** |
|  | Будівництвоспортивно-оздоровчогокомплексуповул.ЧервоногоХреста,25ум.Дубровиця | 2017-2021 | 87375,8 | 42371,5 | 42371,5 |
|  | КапітальнийремонтДубровицькоїзагальноосвітньоїшколиІ-ІІІступенів№2(замінавікон,ремонтдаху)повул.Грушевського,6ум.Дубровиця | 2016-2021 | 6807,7 | 6506,9 | 6506,9 |
|  | КапітальнийремонтбудівліОрв’яницькогонавчально-виховногокомплексу«ЗагальноосвітняшколаІ-ІІІступенів–дошкільнийнавчальнийзаклад»(замінавікон,ремонтдаху,підлогикоридорівпершогоповерху)повул.Піонерській,1ус.Орв’яниця | 2016-2021 | 10560,0 | 10264,7 | 10264,7 |
|  | КапітальнийремонтСварицевицькогонавчально-виховногокомплексу«ЗагальноосвітняшколаІ-ІІІступенів–дошкільнийнавчальнийзаклад»(ремонтпокрівлі,спортивноїзали,харчоблоків,внутрішніхприміщень,утепленняфасаду,замінапідлоги)повул.Шкільній,1ус.Сварицевичі(коригування) | 2016-2022 | 34800,0 | 32205,0 | 32205,0 |
|  | Добудоваприміщеньнавчально-виховногокомплексуповул.Володимирецькій,88ус.Підлісне | 2021-2023 | 42000,0 | 42000,0 | 22000,0 |
|  | Будівництвонавчально-виховногокомплексуповул.Центральній,24ус.Колки | 2021-2024 | 160000,0 | 160000,0 | 45000,0 |
|  | КапітальнийремонтпокрівліДубровицькоїзагальноосвітньоїшколиІ-ІІІступенів№1«ЛітераЕ-1»повул.Воробинській,134ум.Дубровиця | 2021 | 2289,4 | 2231,8 | 2231,8 |
|  | Капітальнийремонтпокрівлінавчальногокорпусу№2Бережницькогонавчально-виховногокомплексу«ЗагальноосвітняшколаІ-ІІІступенів–дошкільнийнавчальнийзаклад»повул.Шкільній,44ус.Бережниця | 2021 | 2211,3 | 2153,7 | 2153,7 |
|  | КапітальнийремонтпокрівліКривицькоїзагальноосвітньоїшколиІ-ІІІступенівповул.Шкільній,9ус.Кривиця | 2021 | 3400,0 | 3346,6 | 3346,6 |
|  | КапітальнийремонтпокрівліНивецькогонавчально-виховногокомплексу«ЗагальноосвітняшколаІ-ІІІступенів–дошкільнийнавчальнийзаклад»повул.Шкільній,11ус.Нивецьк | 2021 | 2800,0 | 2738,3 | 2738,3 |
|  | КапітальнийремонтСварицевицькогонавчально-виховногокомплексу«ЗагальноосвітняшколаІ-ІІІступенів–дошкільнийнавчальнийзаклад»(ремонтспортивноїзали)повул.Шкільній,1ус.Сварицевичі | 2021 | 1499,9 | 1499,9 | 1499,9 |
|  | КапітальнийремонтпокрівліБережківськоїзагальноосвітьоїшколиІ-ІІІступенівус.Бережки | 2021 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
|  | Технічне переоснащення системи опалення Селецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (заміна тепломеханічного обладнання котельні) у с. Селець | 2021 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  | Капітальний ремонт котельні Лютинського закладу загальної середньої освіти у с. Лютинськ | 2021 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
|  | Технічне переоснащення системи опалення Крупівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів (заміна тепломеханічного обладнання котельні) у с. Крупове | 2021 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Капітальний ремонт котельні Осівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у с. Осова | 2021 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Бережницького дошкільного навчального закладу «Веселка» (ремонт покрівлі, внутрішніх санвузлів, заміна дверей та підлоги) у с. Бережниця | 2021 | 1780,0 | 1780,0 | 1780,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Сварицевицького закладу дошкільної освіти «Сонечко» (ремонт покрівлі, харчоблоку, заміна вікон та зовнішніх дверей, зовнішнє опорядження фасадів) по вул. Шкільній, 1 у с. Сварицевичі | 2021 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Селецького закладу дошкільної освіти (заміна покрівлі, ремонт харчоблоку, внутрішніх санвузлів) у с. Селець | 2021 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу «Ясла-садок № 5 «Світлячок» комбінованого типу» по вул. Шкільній, 17-А у м. Дубровиця | 2021 | 3306,7 | 3306,7 | 3306,7 |
|  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 4 «Малятко» (утеплення фасадів та горищного перекриття) по вул. Воробинській, 51 у м. Дубровиця | 2021 | 2311,3 | 2311,3 | 2311,3 |
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Миру від буд. 153 до буд. 169 у м. Дубровиця | 2021 | 2599,9 | 2599,9 | 2599,9 |
|  | Капітальне будівництво лікарської амбулаторії у с. Берестя | 2020 - 2021 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 |
|  | Капітальне будівництво лікарської амбулаторії у с. Колки | 2020 - 2021 | 7789,8 | 7789,8 | 7789,8 |
|  | Капітальне будівництво лікарської амбулаторії у с. Селець | 2020 - 2021 | 7954,5 | 7954,5 | 7954,5 |
|  | Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту у с. Бережки | 2021 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |
|  | Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту у с. Залужжя | 2021 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |
|  | Капітальний ремонт лікарської амбулаторії у с. Бережниця | 2021 | 1271,2 | 1271,2 | 1271,2 |
|  | Капітальний ремонт лікарської амбулаторії у с. Сварицевичі | 2021 | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
|  | Капітальний ремонт Дубровицької лікарської амбулаторії № 1 комунального некомерційного підприємства «Дубровицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Воробинській, 180 у м. Дубровиця | 2021 | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
|  | Капітальний ремонт Дубровицької лікарської амбулаторії № 2 комунального некомерційного підприємства «Дубровицький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Уляни та Анастасії Гольшанських, 25 у м. Дубровиця | 2021 | 2668,4 | 2668,4 | 2668,4 |
|  | Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту у с. Лютинськ | 2021 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |
|  | Ремонт приміщення управління соціального захисту населення по вул. Воробинській, 22 у м. Дубровиця | 2021 | 1252,0 | 1252,0 | 1252,0 |
|  | Реконструкція гінекологічного та приймального відділень під відділення невідкладної допомоги з ліжками ПІТ та анестезіології комунального некомерційного підприємства «Дубровицька центральна районна лікарня» по вул. Воробинській, 180 у м. Дубровиця | 2021 | 14559,6 | 14559,6 | 14559,6 |
|  | Капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Дубровицький районний будинок культури» у м. Дубровиця | 2021 | 2082,9 | 2082,9 | 2082,9 |
|  | Капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Дубровицька дитяча музична школа» у м. Дубровиця | 2021 | 1498,6 | 1498,6 | 1498,6 |
|  | Капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Дубровицькийісторико-етнографічний музей» у м. Дубровиця | 2021 | 443,9 | 443,9 | 443,9 |
|  | Капітальний ремонт приміщення центральної районної бібліотеки у м. Дубровиця | 2021 | 455,2 | 455,2 | 455,2 |
|  | Будівництво каналізаційного колектора від Дубровицької центральної лікарні до КНС-2 | 2021 | 2579,0 | 2579,0 | 2579,0 |
|  | Добудова підвідного газопроводу до сіл Бережниця, Берестя, Кураш, Орв’яниця, Соломіївка протяжністю 20,1 км | 2021 | 27736,2 | 14774,1 | 14774,1 |
|  | **Рокитнівська територіальна громада** |  | **488458,0** | **485516,1** | **485516,1** |
|  | Реконструкція Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І - ІІІ ступенів-ліцей» (будівництво навчального корпусу та їдальні, І, ІІ черги) по вул. Жовтневій у с. Рокитне (коригування) | 2021 - 2022 | 150217,0 | 150217,0 | 150217,0 |
|  | Реконструкція приймального відділення терапевтичного корпусу комунального некомерційного підприємства «Рокитнівська центральна районна лікарня» по вул. Руслана Дубовця, 30 у смтРокитне | 2020 - 2021 | 4404,0 | 2999,0 | 2999,0 |
|  | Будівництво школи у с. Карпилівка | 2021 - 2022 | 219643,0 | 219643,0 | 219643,0 |
|  | Реконструкція Біловізької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у с. Біловіж | 2021 - 2022 | 93825,0 | 93825,0 | 93825,0 |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Шкільній, 13 у с. Блажове | 2019 - 2021 | 1357,7 | 455,2 | 455,2 |
|  | Капітальний ремонт клубу по вул. Жовтневій, 35-А у с. Єльне | 2019 - 2021 | 936,0 | 368,1 | 368,1 |
|  | Реконструкція Будинку культури по вул. Центральній, 5-А у с. Борове | 2021 | 2443,5 | 2443,5 | 2443,5 |
|  | Поточний ремонт хореографічної зали районного Будинку культури по вул. Соборній, 11 у смтРокитне | 2021 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
|  | Поточний ремонт побутового приміщення районного Будинку культури по вул. Соборній, 11 у смтРокитне | 2020 | 126,3 | 126,3 | 126,3 |
|  | Будівництво каналізаційних мереж центральної частини смтРокитне | 2020 - 2021 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  | Реконструкція ливневої каналізації по вул. Незалежності у смтРокитне | 2021 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Реконструкція очисних споруд та станції знезалізнення води в смтТомашгородРокитнівського району | 2021 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
|  | Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вулицях Зарічній, 1 Травня, Польовій у с. Масевичі | 2021 | 1303,2 | 1270,0 | 1270,0 |
|  | Будівництво мереж електропостачання масиву житлової забудови по вул. Льотницькій у с. Буда | 2021 | 503,3 | 470,0 | 470,0 |
|  | **Сарненська територіальна громада** |  | **305902,4** | **286276** | **217722,7** |
|  | Реконструкція приміщення комунального закладу «Сарненський історико-етнографічний музей» по вул. Просвіти, 20 у м. Сарни | 2021 | 3411,5 |  | 3411,5 |
|  | Будівництво басейну по вул. Я.Мудрого у м. Сарни | 2021 - 2022 | 63441,6 | 63441,6 | 15000,0 |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) по вул. Грушевського у м. Сарни | 2019 - 2021 | 110896,5 | 107399,2 | 107399,2 |
|  | Будівництво вуличної мережі зовнішнього водопостачання до Сарненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» по вулицях Фідарова, Сагайдачного, Терешкової, Дачній, Перемоги, Луговій, Аеродромній, Підлісній, Курчатова, провулку Шкільному у м. Сарни | 2021 - 2022 | 16386,8 | 16386,8 | 6000,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду будівлі Сарненської спеціалізованої школи розвитку І ступеня № 5 по вул. Коперника, 10 у м. Сарни | 2021 - 2022 | 7615,0 | 7615,0 | 4000,0 |
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу по вул. Центральній, 41 у с. Мале Вербче | 2015 - 2021 | 10612,1 | 4628,3 | 4628,3 |
|  | Реконструкція стадіону по вул. Поштовій, 5 у м. Сарни | 2021 | 33924,4 | 33924,4 | 33924,4 |
|  | Реконструкція приміщення під загальноосвітню школу І - ІІ ступенів у с. Костянтинівка | 2021 - 2022 | 10721,4 | 10721,4 | 4000,0 |
|  | Реконструкція системи опалення Сарненської спеціалізованої школи розвитку І ступеня № 5 по вул. Коперника, 10 у м. Сарни | 2021 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |
|  | Будівництво мережі зовнішнього електропостачання житлового масиву по вул. Шевченка у с. Тріскині | 2021 | 672,0 | 672,0 | 672,0 |
|  | Будівництво мережі зовнішнього електропостачання житлового масиву по вул. Вишневій у с. Яринівка | 2021 | 884,1 | 884,1 | 884,1 |
|  | Будівництво мережі зовнішнього електропостачання вулиць Мінчука, Б.Хмельницького житлового масиву (128 ділянка) у с. Тріскині | 2021 | 11552,4 | 11552,4 | 11552,4 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Стрільської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Лук’янова, 7 у с. Стрільськ | 2021 | 2314,8 | 2314,8 | 2314,8 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Бутейківської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Центральній, 13 у с. Бутейки | 2021 | 2259,4 | 2259,4 | 2259,4 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Глушицької загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів у с. Глушиця | 2021 | - | - | 2200,0 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Маловербченської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Шкільній, 50 у с. Мале Вербче | 2021 | 3038,7 | 2738,7 | 2738,7 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Чемернянської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Центральній, 20-А у с. Чемерне | 2021 | 2159,6 | 1709,6 | 1709,6 |
|  | Будівництво лікарської амбулаторії у с. Велике Вербче Сарненського району | 2021-2022 | 10000,0 | 10000,0 | 5000,0 |
|  | Завершення будівництва дошкільного навчального закладу по вул. Центральній, 41 у с. Мале Вербче | 2015 - 2020 | 10612,1 | 4628,3 | 4628,3 |
|  | **Березівська територіальна громада** |  | **227012,4** | **226979,2** | **230479,2** |
|  | Будівництво школи на 1151 учнівське місце у с. Березове | 2021 - 2022 | 224530,0 | 224530,0 | 224530,0 |
|  | Електрифікація ЛЕП 10/0,38 кВт по вулицях Новій та Соборній у с. Березове | 2021 | 1802,0 | 1802,0 | 1802,0 |
|  | Реконструкція приміщення (улаштування санвузлів) Березівського навчально-виховного комлексу «Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Шкільній, 1 у с. Березове | 2021 | 680,4 | 647,2 | 647,2 |
|  | Добудова приміщення (у т. ч. облаштування внутрішніх вбиралень) Дубнівського навчально-виховного комлексу «Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» у с. Дубно | 2021 |  |  | 1000,0 |
|  | Добудова приміщення (у т. ч. облаштування внутрішніх вбиралень) Кам’янського навчально-виховного комлексу «Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» у с. Кам’яне | 2021 |  |  | 700,0 |
|  | Добудова приміщення (у т. ч. облаштування внутрішніх вбиралень) Хмільської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у с. Хміль | 2021 |  |  | 1000,0 |
|  | Добудова приміщення (у т. ч. облаштування внутрішніх вбиралень) Заболотського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» у с. Заболоття | 2021 |  |  | 800,0 |
|  | **Вирівська територіальна громада** |  | **354108,4** | **351072,0** | **264968,0** |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи І - ІІI ступенів по вул. Грушевського, 1 у с. Чабель | 2017 - 2021 | 106704,4 | 104881,3 | 104881,3 |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи ІІ - ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 33 у с. Вири | 2020 - 2021 | 137833,9 | 137221,0 | 137221,0 |
|  | Будівництво загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Грушевського, 1 у с. Чабель | 2019 - 2023 | 106704,4 | 106104,0 | 20000,0 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Селищенської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. 40-річчя Перемоги, 3 у с. Селище | 2021 | 2865,7 | 2865,7 | 2865,7 |
|  | **Висоцька територіальна громада** |  | **22785,3** | **15562,8** | **12300,0** |
|  | Капітальне будівництво лікарської амбулаторії у с. Тумень | 2021 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі Туменського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (ремонт покрівлі, спортивної зали, харчоблоку, заміна підлоги) у с. Тумень | 2021 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 |
|  | Будівництво спортивної зали на території Золотинської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Л.Українки, 21 у с. Золоте | 2017 - 2020 | 5819,4 | 1211,0 | 600,0 |
|  | Реконструкція загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (влаштування покрівлі, утеплення фасаду будівлі, заміна вікон) по вул. Містечковій, 2 у с. Висоцьк (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної | 2018 - 2021 | 5765,9 | 3151,8 | 500,0 |
|  | **Клесівська територіальна громада** |  | **93175,3** | **86864,3** | **74049,3** |
|  | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м³/добу по вул. Вишневій, 13-А у смтКлесів | 2021 | 24964,7 | 24731,6 | 24731,6 |
|  | Реконструкція Будинку культури по вул. Свободи, 17 у смтКлесів | 2021 | 28287,8 | 28091,5 | 28091,5 |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку Клесівської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів – ліцею по вул. Шкільній, 31 у смтКлесів | 2021 | 755,7 | 706,0 | 706,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці Садової на ділянці від вул. Горького до вул. Зеленої у смтКлесів | 2021 | 1574,7 | 1539,9 | 1539,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вулиці Меліораторів від буд. № 5 до вулиці Горького, вулиці Горького від буд. № 23 до вулиці Садової у смтКлесів | 2021 | 1555,7 | 1525,7 | 1525,7 |
|  | Будівництво мережі зовнішнього електропостачання житлового масиву по вул. Бурштиновій у с. Клесів | 2021 | 1499,4 | 1398,3 | 1398,3 |
|  | Реконструкція Пугачської загальноосвітньої школи І ступеня (добудова туалетів) по вул. Заводській, 34-А у с. Пугач | 2021 | 300,0 | 284,0 | 284,0 |
|  | Реконструкція електромереж 0,4 кВ по вул. Гагаріна у с. Пугач | 2021 | 992,7 | 959,2 | 959,2 |
|  | Реконструкція електромереж 0,4 кВ по вулицях Вербовій та Лермонтова у с. Пугач | 2021 | 1072,3 | 1038,8 | 1038,8 |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку Карпилівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 50 у с. Карпилівка | 2021 | 811,1 | 766,7 | 766,7 |
|  | Будівництво спортивного майданчика (міні-футбольного поля із штучним покриттям) Карпилівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів у с. Карпилівка | 2021 | 1478,8 | 1451,0 | 1451,0 |
|  | Будівництво Центру дозвілля по вул. Центральній, 14 у с. Карасин | 2021 | 20104,0 | 19815,0 | 2000,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-акушерського пункту (заміна даху, вікон, дверей та внутрішнє опорядження) по вул. Робітничій, 2 у с. Рудня-Карпилівська | 2021 | 1621,1 | 1571,1 | 1571,1 |
|  | Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини № 9 на Південному заборі Ліщенець у смтКлесів | 2021 | 346,1 | 288,6 | 288,6 |
|  | Реконструкція насосної станції по вул. Чайковського у смтКлесів | 2021 | 5000,0 |  | 5000,0 |
|  | Реконструкція (прибудова внутрішніх вбиралень) Пугачської загальноосвітньої школи І ступеня по вул. Заводській, 34 у с. Пугач | 2021 | 508,4 | 492,5 | 492,5 |
|  | Реконструкція (добудова туалетів) Карасинської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів по вул. Центральній, 18 у с. Карасин | 2021 | 2302,8 | 2204,4 | 2204,4 |
|  | **Миляцька територіальна громада** |  | **9557,6** | **8125,1** | **8125,1** |
|  | Реконструкція будівлі школи (добудова вбиралень) комунального закладу «Жаденський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» у с. Жадень | 2021 | 9557,6 | 8125,1 | 8125,1 |
|  | **Немовицька територіальна громада** |  | **40485,2** | **25985,2** | **25985,2** |
|  | Реконструкція будівлі початкових класів Немовицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Центральній, 2 у с. Немовичі | 2019 - 2021 | 40485,2 | 25985,2 | 25985,2 |
|  | **Старосільська територіальна громада** |  | **11223,5** | **6821,0** | **6821,0** |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури (зовнішнє опорядження фасадів, благоустрій території, перепланування частини приміщень під ЦНАП) по вул. Б. Хмельницького, 48 у с. Старе Село | 2019 - 2021 | 6594,5 | 2300,0 | 2300,0 |
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво закладу загальної середньої освіти у с. Дроздинь | 2021 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Капітальний ремонт клубу у с. Переходичі | 2020 - 2021 | 2625,0 | 2550,0 | 2550,0 |
|  | Капітальний ремонт клубу (перекриття даху) у с. Дроздинь | 2020 - 2021 | 1004,0 | 971,0 | 971,0 |
|  | **Степанська територіальна громада** |  | **20562,9** | **20380,8** | **2300,0** |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Пушкіна у смтСтепань | 2018 - 2021 | 11094,0 | 10911,9 | 1300,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі (модернізація із становленням сонячних панелей та сонячних колекторів), термоізоляція зовнішніх стін будівлі Степанської І - ІІІ ступенів по вул. Дорошенка, 82 у смтСтепань загальноосвітньої школи | 2021 | 9468,9 | 9468,9 | 1000,0 |
|  | **Автомобільні дороги загального користування державного та місцевого значення** |  | **1026561,8** | **1003275,0** | **1003275,0** |
|  | Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування: | 2021 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
| Вежиця - Рокитне - Борове у с. Масевичі |
| (3,9 км), с. Кисоричі (2,4 км); |
| Будки-Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ |
| у с. Заверіччя (2 км); |
| Будки-Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ |
| у с. Будки-Кам’янські (5 км); |
| Т1818 у с. Дубно (3) км; |
| Вежиця - Рокитне - Борове у с. Залав’я |
| (0,036 км) (ремонт мосту); |
| Будки-Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ |
| у с. Рокитне (0,012 км) (ремонт мосту) |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 181610 Сновидовичі - Остки - Будки-Сновидовицькі – на Олевськ на ділянці км 0+500 - км 4+617 | 2021 | 19100,0 | 19100,0 | 19100,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення O 181601 Яринівка - Тутовичі - Костянтинівка на ділянці км 7+500 – 23+100 | 2020 - 2021 | 75430,0 | 75430,0 | 75430,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги територіального значення Т-1810 Дубровиця - Любиковичі - Сарни на ділянці км 7+800 – 27+100 (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2020 - 2021 | 93330,0 | 93330,0 | 93330,0 |
|  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги обласного значення O 181606 /М-07/ Чудель - Тинне від ПК11+00 до ПК147+00 | 2018 - 2021 | 43565,1 | 20803,2 | 20803,2 |
|  | Реконструкція трубчастого переїзду на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів у районі с. Бродець | 2021 | 1620,6 | 1620,6 | 1620,6 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги О 186605 Золоте - Рудня на відрізку від с. Золоте до с. Партизанське | 2021 | 17847,1 | 17847,1 | 17847,1 |
|  | Капітальний ремонт дороги Т-18-18 Будки Кам’янські - Рокитне - Клесів /М07/ на ділянці км 91+300-км 87+800 | 2021 | 79394,9 | 79141,4 | 79141,4 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181607 Карасин /М-07/ на ділянці км 16+100-км 25+100 | 2021 | 27595,1 | 27570,1 | 27570,1 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги С181408 Переходичі - Старе Село на ділянках км 0+000 - км 1+220, км 3+643 - км 9+100 | 2020 - 2021 | 24861,5 | 24761,5 | 24761,5 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги С 180608 Переброди - Будимля | 2021 | 22081,1 | 22081,1 | 22081,1 |

Додаток4

**Перелікрайоннихгалузевихпрограм,якіреалізовуватимутьсяу2021році**

| **№**  **п/п** | **Назвацільовоїрайонноїпрограми** | **Колиіякимдокументомзатверджена** | **Відповідальнізареалізаціюпрограми** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КомплекснапрограмаенергоефективностіСарненськогорайонуна2018-2025роки | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід22.06.2018№249,рішеннярайонноїрадивід27.07.2018№679 | Відділархітектури,містобудування,інфраструктури,житлово-комунальногогосподарства,енергетикитазахистудовкіллярайдержадміністрації,виконавчікомітетимісцевихрад |
|  | Районнапрограмаохоронинавколишньогоприродногосередовищана2018-2021роки | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід18.04.2018№164,рішеннярайонноїрадивід26.04.2018№631 | Відділархітектури,містобудування,інфраструктури,житлово-комунальногогосподарства,енергетикитазахистудовкіллярайдержадміністрації,виконавчікомітетимісцевихрад |
|  | КомплекснапрограмаліквідаціїнаслідківпідтопленнятериторійвмістііселищахСарненськогорайонуу2008-2010рокахінаперіоддо2030року | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід04.09.2008№443іззмінами,внесенимирозпорядженнямголовирайдержадміністраціївід11.12.2008№612,рішеннярайонноїрадивід25.02.2009№603 | Відділцивільногозахистутаінформаційногозабезпеченнярайдержадміністрації,виконавчікомітетимісцевихрад |
|  | Районнапрограмасоціальноїпідтримкиучасниківантитерористичноїоперації/операціїоб’єднанихсилна2019-2023роки | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід23.01.2019№1,рішеннярайонноїрадивід15.02.2019№808;ізвнесенимизмінамирозпорядженняголовирайдержадміністраціївід07.10.2019№307,рішеннярайонноїрадивід06.12.2019№948 | Управліннясоціальногозахистунаселеннярайдержадміністрації,фінансовеуправліннярайдержадміністрації,структурніпідрозділирайдержадміністрації,виконавчікомітетимісцевихрад |
|  | Районнасоціальнапрограмазабезпеченнярівнихправтаможливостейжінокічоловіківнаперіоддо2021року | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід14.09.2018№388;рішеннярайонноїрадивід26.10.2018№738 | Управліннясоціальногозахистунаселеннярайдержадміністрації,фінансовеуправліннярайдержадміністрації,структурніпідрозділирайдержадміністрації,виконавчікомітетимісцевихрад,Сарненськиймісцевийцентрзнаданнявторинноїправовоїдопомоги,Сарненськийрайоннийцентрзайнятості,КЗ«Сарненськацентральнарайонналікарня»Сарненськоїміськоїради |
|  | Районнапрограмазабезпеченнямолодіжитломна2018-2023роки | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід11.07.2018№276,рішеннярайонноїрадивід27.07.2018№681 | Структурніпідрозділирайдержадміністрації |
|  | ПрограмазабезпеченнямобілізаційноїпідготовкитаоборонноїроботивСарненськомурайоніна2017-2021роки | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід02.12.2016№451,рішеннярайонноїрадивід23.12.2016№341;іззмінамирозпорядженняголовирайдержадміністраціївід10.01.2017№3,рішеннярайонноїрадивід20.01.2017№349;іззмінамирозпорядженняголовирайдержадміністраціївід06.06.2018№246,рішеннярайонноїрадивід27.07.2018№684;іззмінамирозпорядженняголовирайдержадміністраціївід08.01.2019№3,рішеннярайонноїрадивід15.02.2019№811 | Сарненськийрайоннийтериторіальнийцентркомплектуваннятасоціальноїпідтримки,виконавчікомітетимісцевихрад,головнийспеціалістзпитаньоборонноїрежимно-секретноїтамобілізаційноїроботиапаратурайдержадміністрації |
|  | Програмавійськово-патріотичноговихованнятапідготовкимолодідослужбивЗбройнихСилахУкраїнитаіншихвійськовихформуванняхна2018-2021роки | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід25.01.2018№28,рішеннярайонноїрадивід09.02.2018№591,іззмінамирозпорядженняголовирайдержадміністраціївід09.12.2020№383,рішеннярайонноїрадивід23.12.2020№38 | Сарненськийрайоннийтериторіальнийцентркомплектуваннятасоціальноїпідтримки,сільські,селищні,міськаради,головнийспеціалістзпитаньоборонноїрежимно-секретноїтамобілізаційноїроботиапаратурайдержадміністрації |
|  | Районнапрограмаззапобіганняпоширенню,діагностикиталікуваннянатериторіїСарненськогорайонукороновірусуCOVID-19 | Розпорядженняголовирайдержадміністраціївід17.03.2020№83,рішеннярайонноїрадивід18.03.2020№1034 | КНП«Сарненськацентральнарайонналікарня»,фінансовеуправліннярайдержадміністрації |
|  | Програма удосконаленняказначейськогообслуговуваннямісцевихбюджетівна2021рік» | Розпорядження голови райдержадміністрації від № , рішення районної ради від № | УправлінняДержавноїказначейськоїслужбиУкраїниуСарненськомурайоніРівненськоїобласті, фінансове управління райдержадміністрації |
|  | Районна комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2021-2023 роки | Розпорядження голови райдержадміністрації від № , рішення районної ради від № | Сарненський відділ поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області, Сарненський МРВ УСБУ в Рівненській області, Сарненська місцева прокуратура, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад |
|  | Програма виконання повноважень місцевими органами виконавчої влади, щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Сарненському районі на 2021 рік | Розпорядження голови райдержадміністрації від № , рішення районної ради від № | Сарненська райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації |