Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

06.06.2013 № 190

ЗАХОДИ

щодо підготовки господарського комплексу Сарненського району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утворити штаби, визначити відповідальних за підготовку господарських комплексів до роботи в осінньо-зимовий період | До 01 червня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, відділ освіти райдержадміністрації, відділ охорони здоров´я райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації |
| 2. | Розробити та затвердити заходи з підготовки підприємств господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року з урахуванням проведених обстежень, виявлених недоліків минулого опалювального сезону та відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001 | До 28 травня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, відділ освіти райдержадміністрації, відділ охорони здоров´я райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації |
| 3. | Подати відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації інформацію щодо запланованих обсягів робіт з підготовки до роботи в зимових умовах. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації відповідну інформацію узагальнити та подати департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації | До 25 травня 2013 року До 30 травня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, відділ освіти райдержадміністрації, відділ охорони здоров´я райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Подавати відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації інформацію про хід підготовки до роботи в зимових умовах. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації відповідну інформацію узагальнити та подати департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації | Щомісяця станом на 11 та 27 число Щомісяця станом на 14 та 30 число | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, відділ освіти райдержадміністрації, відділ охорони здоров´я райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| 5. | Забезпечити проведення ревізії запірної, дренажної, повітрявипускної і регулюючої арматури на теплових мережах. Забезпечити ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), запірної арматури, елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів та утеплення підвальних приміщень житлових будинків і об´єктів соціальної сфери | До 05 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, відділ освіти райдержадміністрації, відділ охорони здоров´я райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, житлово-комунальні підприємства |
| 6. | В межах повноважень забезпечити проведення робіт на теплоджерелах, магістральних теплових мережах, насосних і центральних теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів та систем регулювання і обліку теплової енергії. Провести роботи з профілактики і ремонту зовнішніх і внутрішніх газо-, водо- і електрокомунікацій, водопровідних і каналізаційних очисних споруд, що перебувають на балансі підприємств комунальної власності | До 05 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської та Клесівської селищної рад, КП «Сарнитеплосервіс», підприємства каналізаційно-водопровідного господарства |
| 7. | Забезпечити проведення робіт з випробування на гідравлічну щільність внутрішньобудинкових систем опалення, за підсумками якого оформити відповідні акти | До 05 вересня 2013 року | КП «Сарнитеплосервіс», підприємства з утримання житлового фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Забезпечити паливом населення та котельні, що опалюють житло і об´єкти соцкультпобуту місцевих рад, а також об´єкти інших форм власності | До 25 вересня 2013 року | Виконавчі комітети місцевих рад, структурні підрозділи райдержадміністрації |
| 9. | Забезпечити розроблення та погодження з Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Рівненській області оперативних планів спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій у системах тепло-, водо-, електро- і газопостачання | До 05 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних, сільських рад, Сарненське УЕГГ, Сарненська дільниця ПАТ «АЕС «Рівнеобленерго», ВП «Рівненська дистанція водопостачання» ДТГО «Львівська залізниця» |
| 10. | Забезпечити проведення моніторингу стану підготовки об´єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року та інформування щомісяця департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації про його результати | Постійно | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| 11. | Завершити розроблення схеми оптимізації водопостачання смт.Клесів | До 20 вересня 2013 року | Виконавчий комітет Клесівської селищної ради |
| 12. | Завершити розроблення та затвердження у встановленому порядку науково обґрунтованих норм споживання води, стратегічних планів розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та проведення енергоаудиту | До 20 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської та Клесівської селищної рад |
| 13. | Забезпечити комплексну підготовку житла, об´єктів соцкультпобуту, підприємств та організацій із підключенням їх до джерел теплопостачання тільки за наявності паспортів готовності об´єктів, ліквідації заборгованості за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги | До 10 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, житлові та теплопостачальні, водопостачальні підприємства |
| 14. | Провести аналіз стану обліку енергоносіїв, води на комунально-побутових та соціально-культурних об´єктах та вжити заходів щодо його поліпшення | До 25 червня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації |
| 15. | Установити постійний контроль за своєчасним та цільовим використанням коштів, передбачених на модернізацію об´єктів тепло-, водопостачання та водовідведення | 2013 рік | Розпорядники коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Забезпечити проведення в установленому порядку спеціальне навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, теплотехнічне та електричне обладнання та газовикористовуючі установки | До 20 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, теплопостачальні підприємства |
| 17. | Забезпечити укладання договорів підприємствами комунальної теплоенергетики на постачання природного газу в наступному опалювальному сезоні та виділення лімітів природного газу до початку опалювального сезону | До 20 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, КП «Сарнитеплосервіс» |
| 18. | Забезпечити до початку опалювального сезону погашення заборгованості за спожиті природний газ та електроенергію | До 20 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, КП«Сарнитеплосервіс» |
| 19. | Розробити та узгодити з газопостачальними організаціями графіки обмежень подання природного газу промисловим підприємствам для використання його котельнями на випадок різкого зниження температури зовнішнього повітря або зменшення обсягів подачі газу | До 20 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, Сарненське управління по експлуатації газового господарства |
| 20. | Для сталого газопостачання господарського комплексу району: - підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації щодо дій в аварійних ситуаціях у газовому господарстві в зимовий період | серпень-вересень 2013 року | Відділ інфраструктури та цивільного захисту населення райдержадміністрації |
| 21. | Організувати інвентаризацію усіх наявних автономних джерел енергопостачання на підприємствах та в установах незалежно від форми власності, привести у відповідний робочий стан дизельні електростанції, інші резервні джерела живлення, забезпечити їх паливом, а також персоналом для експлуатації | До 20 вересня 2013 року | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, відділ інфраструктури та цивільного захисту населення райдержадміністрації |
| 22. | Для забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства району: - завершити плановий ремонт доріг загального та місцевого значення в районі, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати спеціалізовані машини та механізми; - організувати цілодобове чергування та роботу спеціальних машин і механізмів комунальних підприємств, шляхо-експлуатаційних підприємств; - залучати в установленому порядку машини, механізми та спецавтотехніку підприємств різних форм власності для боротьби із заметами на автодорогах; - забезпечити своєчасні та безперебійні роботи з прибирання та вивезення снігу згідно з вимогами ДСТУ-3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та чіткого дотримання діючих нормативно-правових актів; - забезпечити в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергову обробку посипочними матеріалами та реагентами проїзних частин вулиць із складними умовами руху, центральних вулиць населених пунктів, а також вулиць, по яких проходять маршрути руху громадського транспорту загального користування; - при внесенні змін до місцевих бюджетів на 2013 рік передбачити цільові видатки на придбання спеціалізованої прибиральної техніки | До 20 вересня 2013 року До 01 грудня 2013 року 2013-2014 роки | В межах повноважень виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, філія «Сарненська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор» |
| 23. | Створити десятиденний незменшувальний запас пально-мастильних матеріалів для забезпечення безперебійної роботи спеціальних механізмів та техніки у зимовий період; вжити заходів зі створення запасу необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу, у разі виникнення надзвичайної ситуації | До 10 вересня 2013 року 2013-2014 роки | Виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, шляхо-експлуатаційні підприємства |
| 24. | Забезпечити проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи з питань: - необхідності вжиття заходів з енергозбереження в побуті, суспільному споживанні; - безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання, а також профілактики і попередження виникнення пожеж, аварійних і надзвичайних ситуацій у житловому фонді, зокрема його приватному секторі | Постійно | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Сарненське УЕГГ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. | Провести підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до огляду готовності господарського комплексу області до зими | з 09 по 25 вересня 2013 року | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад, штаб з підготовки господарського комплексу району до зими, житлово-комунальні підприємства |
| 26. | Залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги приймати рішення щодо: - встановлення термінів початку та закінчення опалювального сезону; - впровадження надзвичайного стану тепло- і водопостачання споживачам; - тимчасових зупинок котелень упродовж опалювального сезону; - відключення споживачів у зв’язку із накопиченням боргу за спожиті житлово-комунальні послуги | 2013-2014 роки | Виконавчий комітет міської ради, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |

Керівник апарату адміністрації                                                            В. Стельмах